| Capstone Design주간 보고서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | AlbaPass(알바 근태 관리 프로그램) |  |  |  |
| 학 번 | 42025013 | 성 명 | 박민재 |  |
| 수 행 일 | 2026 년 4월 27일 ~ 2026 년 5월 10일 |  |  |  |
| 보 고 일 | 2026 년 5월 11일 (월요일) |  |  |  |
| 실시 사항 |  |  |  | 완료일 |
| 1. 회원가입 및 매장 등록 기능 구현 |  |  |  | 04.27~05.03 |
| 2. 전체 관리자 계정 등록 및 기능 구현(매장 등록 허가 및 점장 회원가입 허가 계정) |  |  |  | 05.04~05.10 |
| 예정 사항 |  |  |  | 완료예정일 |
| 기타 사항 |  |  |  | 비 고 |
| 확 인 |  |  |  |  |

1. 회원가입 및 매장 등록 기능 구현

- 설계근거 : 점장/직원 역할을 구분하여 가입할 수 있도록 역할별 회원가입 페이지를 구현하였다. 점장은 전체관리자 승인 후 로그인 가능하며, 직원은 가입 후 매장 소속을 별도로 신청할 수 있도록 설계하였다.

- 구현내용 : 직원/점장 탭 전환 UI, 아이디/비밀번호/이름/전화번호/생년월일 입력, 점장 가입 시 PENDING 상태 저장, 직원 가입 시 매장 ID 선택 입력(선택사항), 매장 관리 페이지에서 소속 신청 및 점장 승인 처리

- 설계특징 : Register 서블릿에서 SHA-256 암호화 후 DB 저장, 점장은 mem_status = PENDING으로 저장되어 전체관리자 승인 전까지 로그인 불가

2. 전체관리자 계정 등록 및 기능 구현

- 설계근거 : 기존 라이선스 코드(admin_code) 방식의 보안 취약점을 개선하기 위해 전체관리자(SA) 계정을 도입하였다. 점장 회원가입 및 매장 생성 요청을 전체관리자가 직접 승인/거절하는 방식으로 변경하였다.

- 구현내용 : mem_role = 'SA' 전체관리자 계정 생성, 점장 가입 승인/거절 기능, 매장 생성 승인/거절 기능, 승인 대기 목록 실시간 처리(승인 시 해당 행 즉시 제거)

- 설계특징 : SuperAdminMain 서블릿에서 점장 대기 목록과 매장 대기 목록을 한 번에 조회하여 전달, SuperAdminApprove 서블릿에서 type 파라미터(member/store)로 처리 분기