| Capstone Design주간 보고서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | AlbaPass(알바 근태 관리 프로그램) |  |  |  |
| 학 번 | 42025013 박민재 | 성 명 | 박민재 |  |
| 수 행 일 | 2026 년 3월 16일 ~ 2026 년 3월 22일 |  |  |  |
| 보 고 일 | 2026 년 3월 23일 (월요일) |  |  |  |
| 실시 사항 |  |  |  | 완료일 |
| 1. 주제 선정 |  |  |  | 03.17 |
| 2. 주제에 맞는 타사 프로그램 및 사이트 벤치마킹을 위한 웹서핑 |  |  |  | 03.18~20 |
| 3. 핵심 기능 정의 |  |  |  | 03.20~22 |
| 예정 사항 |  |  |  | 완료예정일 |
| 1. 개발 환경 구성 |  |  |  | 03.24 |
| 2. 수행계획서 작성 |  |  |  | 03.28 |
| 기타 사항 |  |  |  | 비 고 |
| 확 인 |  |  |  |  |

1. 주제 선정 이유 :

아르바이트 고용 및 근무 시 수기 장부나 메신저(카카오톡)로 출퇴근을 기록하고 급여를 수동 계산하면서 잦은 산출 오차가 발생하는 실무적 문제를 겪은 것이 본 프로젝트의 기획 배경이다. 기존 상용 솔루션(시프티, 알파요 등)은 기능이 방대하고 별도의 앱 설치를 강제하여 소규모 매장에서 가볍게 쓰기에는 진입 장벽이 존재한다. 따라서 기기 설치 없이 웹 브라우저 접속만으로 직관적인 출결 관리가 가능하고, 기록된 데이터를 바탕으로 시급을 정확히 자동 산출해 주는 '경량화된 웹 기반 근태 관리 시스템'을 개발하여 수작업에 따른 인적 오류와 임금 정산의 비효율성을 근본적으로 해결하고자 한다.

2. 기존 근태 관리 프로그램 장단점 비교 분석

| 서비스명 | 주요타겟 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시프티 (Shiftee) | 중소~ 대규모 기업 | • GPS/Wi-Fi 기반 인증으로 신뢰도 우수 • 실시간 상태 확인 및 외부 ERP 연동 유연 | • 실내 환경에 따라 인증 오차 발생 가능 • 소규모 매장에는 기능이 방대하여 무거움 |
| 뉴플로이 (Newploy) | 단기/ 시급제 근로자 | • 출퇴근 기록 기반 급여명세서 자동 생성 • 초기 세팅이 빠르고 즉시 도입 가능 | • 단기 근로자 위주라 복잡한 인사 체계 적용 한계 |
| 플렉스 (Flex) | 현대적/ 유연근무기업 | • 직관적인 UI로 사용자 만족도 우수 • 재택/유연 근무 등 다양한 업무 환경 최적화 | • 올인원 시스템이라 단순 출석용으로는 고비용 • 타사 외부 시스템과의 연동 제약 존재 |
| 핀플 (Pinpl) | 클라우드 비대면 관리 | • 스마트폰 및 비콘 인증으로 부정 출근 방지 • 연차 및 휴가 자동 계산 기능 탁월 | • 스마트폰 고장/방전 시 출퇴근 인증 불가 • 비콘 방식 사용 시 별도 하드웨어 설치 필요 |
| 샵솔 (Shopsol) | 오프라인 소상공인 | • 모바일 급여명세서 자동 작성 및 간편 교부 • 점주의 알바생 시급 관리 업무 부담 최소화 | • 일반 사무직이나 대규모 조직 적용 불가 • 단순 출석 기능만 원할 경우 부가 기능이 복잡함 |
| 알파요 (Alpayo) | 시급제 아르바이트 | • 출퇴근 연동 실시간 시급 자동 계산 및 투명성 • 지정 Wi-Fi 인증으로 조작 방지 및 간편 초대 | • 연봉제 기반 기업 환경에 구조적으로 부적합 • 스마트폰 및 매장 네트워크 장애 시 인증 불가 |

• 벤치마킹 결론 및 시사점

타사 서비스들을 벤치마킹한 결과, 소규모 매장이 쓰기에는 기능이 너무 방대하여 무겁고 모바일 앱 설치를 강제한다는 단점이 명확하다. 이를 바탕으로 본 프로젝트(AlbaPass)는 불필요한 부가 기능을 빼고, '직관적인 출석 체크'와 '오차 없는 시급 자동 계산'이라는 핵심 기능에만 집중하여 시스템을 경량화할 계획이다. 또한, 스마트폰 방전이나 고장 시 출석 인증이 불가능한 앱 기반의 한계를 극복하기 위해 기기 종속성이 없는 순수 웹(Web) 환경으로 구축한다. 웹 브라우저만 있으면 매장의 지정된 IP나 고유 QR 코드를 통해 출퇴근을 인증하도록 설계하여, 무거운 기능과 앱 설치의 번거로움 없이 편의성과 신뢰성을 모두 확보하고자 한다.

3. 핵심 기능 정의

• 기기 종속성을 벗어난 다중 플랫폼 기반 출결 체계 (부정 출석 방지)

- 개인 스마트폰(Android App)의 QR 스캔뿐만 아니라, 매장 내 공용 단말기(Windows C# 프로그램) 및 관리자 웹(JSP Web)을 통한 다각도 출결 환경을 구축하여 특정 기기(배터리 방전, 고장 등)에 대한 의존성을 완전히 해소한다.

- 모든 출결 데이터는 중앙 서버(Apache Tomcat & MS SQL)에서 실시간으로 유효성을 검증하며, 지정된 매장 내 장치나 고유 QR 코드를 통해서만 인증이 가능하도록 설계하여 대리 출석 및 데이터 위변조를 원천 차단한다.

• 오차 없는 실시간 시급 자동 산출 (투명성 확보)

- 기존 수기 작성 방식의 잦은 오류를 해결하기 위해, 기록된 출퇴근 데이터를 바탕으로 누적 근무 시간과 예상 급여를 실시간으로 자동 산출한다. 알바생 본인도 시스템에서 이를 직접 확인할 수 있어 임금 정산의 투명성을 극대화한다.

• 경량화된 직관적 관리자 대시보드 (접근성 향상)

- 소상공인에게 불필요한 방대한 인사·휴가 관리 기능(ERP 연동 등)을 과감히 배제한다. 대신 관리자(점주)가 별도의 학습 없이도 알바생들의 현재 출퇴근 상태와 이번 달 누적 인건비를 한눈에 파악할 수 있는 직관적이고 가벼운 통합 대시보드를 제공한다.