| Capstone Design주간 보고서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | AlbaPass(알바 근태 관리 프로그램) |  |  |  |
| 학 번 | 42025013 | 성 명 | 박민재 |  |
| 수 행 일 | 2026 년 3월 23일 ~ 2026 년 3월 29일 |  |  |  |
| 보 고 일 | 2026 년 3월 30일 (월요일) |  |  |  |
| 실시 사항 |  |  |  | 완료일 |
| 1. 개발 환경 구성 |  |  |  | 03.24 |
| 2. 시스템 아키텍처 설계 및 데이터 흐름 분석 |  |  |  | 03.25~27 |
| 3. 프로젝트 계발 계획서 작성 및 최종 완료 |  |  |  | 03.25~29 |
| 예정 사항 |  |  |  | 완료예정일 |
| 1. 필요 요소 조사 |  |  |  | 04.05 |
| 2. 화면 구성(UI/UX) |  |  |  | 04.14 |
| 기타 사항 |  |  |  | 비 고 |
| 확 인 |  |  |  |  |

1. 필요 환경 구성

• OS 및 서버 환경

- Window 10 / 11: 전체 시스템 개발 및 서버 구동을 위한 기반 운영체제이다.

- Apache Tomcat 9.0: 안드로이드 앱, 관리자 웹, PC 프로그램 사이에서 데이터를 중계하는 핵심 서버 역할을 수행한다.

• 개발 언어 및 도구 (Language & Tool)

- Java (JSP, Android): 모바일 앱의 기능 구현과 웹 페이지의 동적 데이터 처리를 위한 주력 개발 언어이다.

- C#: 관리자용 Windows 전용 설치형 프로그램의 UI 및 시스템 로직 구현에 활용한다.

- Eclipse / Android Studio / Visual Studio: 각 플랫폼별(Web, App, PC) 개발 환경에 최적화된 코딩 및 디버깅을 지원하는 통합 개발 환경(IDE)이다.

• 데이터베이스 및 라이브러리 (DBMS & Library)

- MS SQL Server: 출결 데이터, 사용자 정보, 급여 산출 내역 등을 체계적으로 저장하고 관리하는 데이터베이스이다.

- SSMS 20: SQL 서버의 테이블 설계, 데이터 제어 및 쿼리 최적화를 위한 전용 관리 도구이다.

- ZXing Library: 안드로이드 앱 내에서 카메라를 활용한 QR 코드 인식 및 출결 체크 기능을 구현하기 위한 라이브러리이다.

2. 시스템 아키텍처 설계 및 데이터 흐름 분석

• 시스템 아키텍처 설계

- 하이브리드 플랫폼 통합 구조: 안드로이드(App), JSP(Web), C#(PC) 등 서로 다른 세 가지 환경이 중앙 서버를 통해 유기적으로 연동되는 통합 관리 체계를 설계함.

- 중앙 집중형 서버 허브: Apache Tomcat을 핵심 허브로 배치하여 다수 클라이언트 간의 데이터 통신을 중계하고 요청을 처리하는 중앙 제어 구조를 확립함.

- 통합 데이터베이스 정의: MS SQL Server를 데이터베이스 저장소로 활용하여 모든 근태 이력, 사용자 정보, 자동 산출된 급여 데이터를 무결성 있게 보존하도록 정의함.

• 데이터 흐름 분석

- 출결 데이터 생성 및 전송: 알바생용 안드로이드 앱에서 생성된 고유 QR 코드 정보를 중앙 서버로 실시간 전송하는 데이터 입력 흐름을 설계함.

- 실시간 검증 및 DB 기록: 서버(Tomcat)가 수신된 QR 데이터의 유효성을 즉시 검증한 후, 인증된 결과만을 MS SQL Server에 안전하게 기록하는 검증 프로세스를 분석함.

- 관리자 정보 조회 및 시각화: 관리자용 웹과 PC 프로그램이 서버에 데이터 호출을 요청하고, DB에서 추출된 최신 근무 현황과 통계 데이터를 대시보드 형태로 출력하는 환류 체계를 정의함.

3. 프로젝트 개발 계획서 작성 및 최종 완료

• 프로젝트 아이덴티티 확립: 기존 수기 명부 및 유료 앱의 한계를 분석하여 'Alba-Pass'만의 경량화된 다중 플랫폼(App/Web/PC) 기반 근태 관리 정체성을 확립함.

• 벤치마킹 결과의 전략적 반영: 시프티, 알파요 등 유사 서비스 6종 분석을 통해 도출된 '기기 종속성 탈피' 및 'QR 기반 무결성 검증' 전략을 수행계획서에 최종 반영함.

• 기술 스택 및 아키텍처 확정: Android, JSP, C#, MS SQL Server를 활용한 개발 환경을 정의하고, 각 플랫폼 간의 데이터 흐름도를 설계하여 수행계획서에 명시함.

• 프로젝트 로드맵 구체화: 3월 기획부터 12월 최종 발표까지의 월별/일별 상세 추진 일정(Gantt Chart)을 수립하여 프로젝트의 실현 가능성을 점검함.