| Capstone Design주간 보고서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | AlbaPass(알바 근태 관리 프로그램) |  |  |  |
| 학 번 | 42025013 | 성 명 | 박민재 |  |
| 수 행 일 | 2026 년 3월 30일 ~ 2026 년 4월 05일 |  |  |  |
| 보 고 일 | 2026 년 4월 06일 (월요일) |  |  |  |
| 실시 사항 |  |  |  | 완료일 |
| 1. 필요 요소 조사 |  |  |  | 03.31~04.01 |
| 2. 화면 구성(UI/UX) |  |  |  | 04.01~04.05 |
| 예정 사항 |  |  |  | 완료예정일 |
| 1. 화면 구성(UI/UX) 고도화 및 확정 |  |  |  | 04.14 |
| 기타 사항 |  |  |  | 비 고 |
| 확 인 |  |  |  |  |

1. 필요 요소 조사

알바 근태 관리 시스템(AlbaPass)의 핵심 비즈니스 로직 구현을 위한 데이터 구조 및 기능 요구사항 분석을 진행함.

- 사용자 역할(Role) 정의 및 권한 설계

  - 관리자(Admin)와 스태프(Staff)의 기능 분리: 관리자의 매장 생성 권한 및 스태프의 매장 가입 프로세스 분석.

  - 관리자 가입 보안을 위한 일회성 라이선스 코드(tb_admin_license) 발급 및 검증 로직 검토.

- 데이터베이스 관계 모델링(DB Modeling)

  - N:M (다대다) 관계 대응: 한 명의 직원이 여러 매장에서 근무할 수 있도록 연결 테이블(tb_my_stores) 설계.

  - 참조 무결성 유지: 외래 키(Foreign Key) 제약 조건을 활용하여 매장 정보와 회원 정보 간의 데이터 일치성 조사.

- 보안 및 데이터 무결성 요건 분석

  - 비밀번호 보안: SHA-256 알고리즘을 이용한 단방향 암호화 적용 필요성 검토.

  - 근태 인증 핵심 요소: QR 코드 기반 출퇴근을 위한 매장별 고유 qr_key 생성 및 필수 입력값(NOT NULL) 지정.

- 예외 케이스(Edge Case) 분석

  - 관리자 본인 계정 삭제 방지 로직 및 매장 제외 시 회원 정보 보존 로직 설계.

  - 잘못된 시급 입력 또는 중복 매장 가입 시의 방어 코드(Validation) 요건 정의.

2. 화면 구성(UI/UX)

[Web 서비스 – JSP 기반]

| 화면명 | 주요 구성 요소 및 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 대시보드 | 매장별 실시간 출근 현황 요약, 주간 인건비 통계 그래프 | 관리자 |
| 직원 통합 관리 | 직원 검색/수정/제외, 상세 시급 설정 및 권한 부여 | 관리자 |
| 매장 통합 설정 | 다중 매장 생성 및 기본 정보 관리, QR 코드 생성/인쇄 | 관리자 |
| 반응형 회원가입 | PC/태블릿 환경에 최적화된 가입 폼, 라이선스 코드 검증 | 공통 |
| 근무 이력 보고서 | 기간별/직원별 출퇴근 기록 조회 및 엑셀 다운로드 기능 | 관리자 |

[App 서비스 – Android 기반]

| 화면명 | 주요 구성 요소 및 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 홈 (스태프) | 현재 선택된 매장 정보, 오늘 근무 예정 시간 표시 | 스태프 |
| QR 출퇴근 인증 | 카메라 연동 매장 QR 코드 스캔, GPS 기반 위치 인증 | 스태프 |
| 내 근무/급여 정산 | 실시간 누적 근무 시간 확인 및 예상 월급 계산기 | 스태프 |
| 근무지 전환 (N:M) | 등록된 여러 매장 목록을 스와이프나 리스트로 선택 | 공통 |
| 푸쉬 알림 센터 | 출근 전 알림, 퇴근 미처리 경고, 관리자 공지 푸쉬 수신 | 공통 |

[플랫폼별 설계 전략]

- Web (JSP) : '관리(Management)'에 초점을 맞춤. 데이터의 양이 많으므로 표(Table)와 차트(Chart)를 활용한 시각화에 집중하고, 부트스트랩을 활용하여 관리자가 태블릿으로도 현장에서 관리할 수 있도록 반응형으로 설계함.

- Android : *기동성(Mobility)'에 초점을 맞춤. 스태프가 출퇴근 시 즉시 사용할 수 있도록 QR 카메라 접근성을 높이고, 배경 작업(Background Service)을 통해 실시간 알림을 제공하는 데 집중함.